# DOKUMENT PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

Naziv projekta / rešitve: Enotna vstopna točka gostovanja in upravljanje zahtevkov v okviru DRO.next (GIR)

Upravljalec infrastrukture: Ministrstvo za javno upravo (MDP / MJU)

Verzija dokumenta: 1.0

Status: V usklajevanju

# Uvod in skladnost s pravili GTZ

Dokument Projekt za Izvedbo (PZI) je pripravljen v prvi tretjini faze načrtovanja in natančno določa funkcionalno dekompozicijo, nabor gradnikov, poslovne procese, podatkovne strukture ter celotno arhitekturo informacijske rešitve Enotna vstopna točka gostovanja (GIR / EVT).

Pri pripravi dokumenta so bili upoštevani naslednji smerniški dokumenti GTZ:

GTZ-PROJEKT-PZI-10: Dokument določa natančen popis gradnikov, spletnih servisov ter integracij na podlagi funkcionalne dekompozicije.

GTZ-PROJEKT-PZI-11: Arhitektura optimizira izmenjavo dobrih praks in centralnih gradnikov ter preprečuje ujetost v enega ponudnika (izogibanje »vendor lock-in«) z uporabo odprtih predlog in standardnih formatov.

GTZ-PROJEKT-PZI-20: Na podlagi definiranih specifikacij se določijo tehnološki standardi in izvedbena arhitektura.

GTZ-PROJEKT-PZI-31: Določen je nabor aplikacijskih strežnikov in podatkovnih struktur v okolju DRO.next.

GTZ-PROJEKT-PZI-50: Dokument vsebuje vseh 14 obveznih vsebinskih poglavij.

# 1. Specifikacija poslovnih procesov (UML diagrami)

Sistem omogoča avtomatizirano upravljanje življenjskega cikla aplikacij v oblaku DRO z uporabo centralnega vira resnice (SSOT).

## 1.1 Diagram primerov uporabe (Use Case Diagram)

[ Naročnik / Skrbnik ] ---> ( UC-01: Oddaja zahtevka za novo gostovanje )
[ Naročnik / Skrbnik ] ---> ( UC-02: Oddaja zahtevka za spremembo )
[ Naročnik / Skrbnik ] ---> ( UC-03: Pregled statusa lastnih zahtevkov )
[ DRO Administrator ] ---> ( UC-04: Potrditev in skriptirana vzpostavitev )
[ SOC / SIV Ekipa ] ---> ( UC-05: Izvedba SOC 1 in SOC 2 pregledov )
[ Namestitveni Eng. ] ---> ( UC-06: Odobritev produkcijske namestitve )

## 1.2 Sekvenčni diagram: Obravnava novega zahtevka za gostovanje

Naročnik preko EVT spletnega portala izpolni vnosni obrazec in priloži dokumentacijo (PZI/PA).

EVT Portal preko REST API vmesnika posreduje podatke v Redmine / GitLab.

Sistem avtomatsko ustvari krovni karton ter štiri podzahtevke za pregled (SYS, DRDRPEDPU, DPU, SOC).

Strokovne ekipe (Sistemska, SOC, DPU, DRDRPE) potrdijo svoje zahteve v sledilniku zahtevkov.

DRO Administrator sproži avtomatsko skripto za vzpostavitev podskupine, upravljalskega repozitorija ter datoteke governance.yml.

CI/CD Cevovod izvede SAST preverjanje (SOC 1) ob izdaji Git oznake (tag).

Po uspešnem SOC 2 PEN testiranju na testnem okolju Vodilni namestitveni inženir potrdi zahtevek za združitev (Merge Request) za prehod v produkcijo.

# 2. Funkcionalna dekompozicija

Sistem EVT GIR se deli na štiri osnovne funkcionalne module:
1. Vstopni Portal (Frontend UI): Obrazci, Preglednik, Wiki Navodila
2. Upravljalski Modul (GitLab): Repozitoriji, Governance.yml, Work Items
3. Varnostni Modul (SOC): SAST (SOC 1), PEN test (SOC 2), RBAC nadzor
4. Integracijski Modul (REST API): Redmine API, GitLab API, Active Directory

# 3. Seznam poslovnih procesov z opisi

PP-01: Naročilo IR in obravnava Kartona PZI/PA

PP-02: Vzpostavitev strukture najemnika in upravljalskega repozitorija

PP-03: Izvjanje varnostnih pregledov (SOC 1 in SOC 2)

PP-04: Postopek namestitve v testno in produkcijsko okolje

PP-05: Prehod v produkcijo in formalne izjave

PP-06: Ukinitev obstoječe rešitve

# 4. Seznam gradnikov z opisi

GIR Spletni Portal (EVT Frontend): Uporabniški vmesnik za oddajo in spremljanje zahtevkov ter vpogled v dokumentacijo.

GitLab Okolje (DRO.next): Skrbniški sistem, ki zagotavlja repozitorije kode, sledilnik nalog, Wiki dokumentacijo ter CI/CD cevovode.

Redmine Sistem: Okolje za procesno obravnavo zahtevkov in vodenje hrambe podatkov.

GIR Hramba: Centraliziran nivo hrambe podatkov o informacijskih rešitvah.

Imenik Active Directory (AD): Centralni sistem za preverjanje identitet in iskanje skrbnikov rešitev.

# 5. Popis uporabljenih tehnologij in opreme

Čelni del (Frontend): Vue.js ali React ograda.

Vsebniško okolje: Docker vsebnik na platformi DRO.next (Red Hat OpenShift / OCP).

Verzioniranje in CI/CD: GitLab Enterprise, GitLab CI/CD, GitLab Wiki.

Varnostna orodja: Checkmarx (SAST orodje za SOC 1).

Procesno orodje: Redmine z nadgrajenimi vtičniki.

Omrežni dostopi: HKOM, Intranet in Internet (odvisno od konfiguracije aplikacije).

# 6 & 7. Specifikacije podatkovnih in XML / JSON / YAML struktur

Glavni podatkovni gradnik predstvalja datoteka governance.yml, ki sloni na JSON shemi. Zaradi prilagoditve sodobnim pristopom »Infrastructure as Code« ter integraciji z GitLab CI/CD cevovodi se namesto XML formata uporabljajo YAML in JSON strukture. Podatki iz governance.yml se ob vsaki spremembi avtomatsko validirajo z ustrezno JSON shemo preko integriranega CI/CD koraka.

# 8. Specifikacije spletnih storitev (REST API)

| Metoda | REST Endpoint | Opis |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/requests/new | Oddaja novega zahtevka za gostovanje z dokumentacijo. |
| GET | /api/v1/projects/my-requests | Pridobivanje seznama zahtevkov trenutno prijavljenega uporabnika. |
| POST | /api/v1/governance/validate | Validacija strukture datoteke governance.yml glede na JSON shemo. |
| GET | /api/v1/catalog/services | Pridobivanje dostopnih sistemskih predlog iz GitLab ponudbe. |

# 9. Specifikacija aplikacije za prikaz delovanja komponent

Za nadzor nad delovanjem in stanjem aplikacij sta predvidena dva pregledovalna mehanizma:
• Nadzorna plošča okolij (Environments Dashboard): Grafični prikaz v realnem času, ki prikazuje verzije kode na okoljih in status CI/CD cevovodov.
• Aplikacija za hitri pregled (EVT Dashboard): Posebej razvita aplikacija, ki agregira podatke iz GitLab in Redmine ter omogoča filtriranje projektov po organih, statusih in porabi virov.

# 10. Arhitektura informacijske rešitve

• Topologija strežnikov: Rešitev teče kot vsebniška aplikacija v Docker okolju znotraj platforme DRO.next (OCP).
• Vzorci: Uporaba vzorca SSOT (Single Source of Truth) ter Governance as Code.
• Protokoli: HTTPS za spletni promet, SSH/HTTPS za Git operacije, REST over HTTPS za med-sistemsko komunikacijo.

# 11. Varnostni in zaščitni mehanizmi

## Matrika dostopnih pravic (RBAC)

| Vloga v Tehničnem aktu | Vloga v GIR / GitLab | Odgovornosti |
| --- | --- | --- |
| Vodilni namestitveni inženir & Sistemska ekipa | Skrbnik okolij in cevovodov | Priprava fizičnih načrtov, prostore na gručah, upravljanje CI/CD. |
| Naročnik - Vsebinski skrbnik | Product Owner | Vsebinsko vodenje, potrjevanje zahtevkov, skrb za PZI. |
| Naročnik - Tehnični admin | Technical Admin | Upravljanje pravic skupine, priprava namestitvenih manifestov. |
| Razvijalec | Developer | Razvoj kode, odlaganje paketov v Git, odpravljanje ranljivosti. |
| DRO Administrator | DRO Admin | Upravljanje platforme, odobritev produkcijskih namestitev. |
| Služba za inf. varnost (SOC) | SOC Reviewer | Izvajanje varnostnih pregledov (SOC 1) in PEN testov (SOC 2). |

# 12. Predvidene integracije z zunanjimi sistemi

• Integracija z Active Directory (AD): Za samodejno iskanje uporabnikov in preverjanje pravic skrbnikov.
• Integracija z GitLab API: Za avtomatsko kreiranje skupin, repozitorijev in zagon CI/CD cevovodov.
• Integracija z Redmine API: Za sinhronizacijo procesnih nalog in vodenje osrednjega kataloga storitev.
• Integracija s sistemom za finančno upravljanje: Avtomatski izračun stroškov gostovanja na podlagi parametrov v governance.yml.

# 13. Terminski načrt

Izvedba projekta je razdeljena na štiri glavne faze (od julija do oktobra):
• Faza 1: Idejni koncept in potrditev (Julij)
• Faza 2: Izvedba & Razvoj, integracija sistemov, potrditev z mejnikom (Avgust - September)
• Faza 3: Zagon & Produkcija, izobraževanja (Oktober)
• Faza 4: Vzdrževanje in migracija v teku

# 14. Obravnava zahtev dokumenta GTZ

| Oznaka zahteve | Vsebina zahteve GTZ | Status | Obrazložitev izvedbe |
| --- | --- | --- | --- |
| GTZ-PROJEKT-PZI-10 | Natank popis gradnikov, procesov in integracij. | Zajeto v celoti | PZI vsebuje vse predpisane strukture in integracije z Redmine/GitLab. |
| GTZ-PROJEKT-PZI-11 | Uporaba centralnih gradnikov in preprečevanje »vendor lock-in«. | Zajeto v celoti | Rešitev sloni na odprtih predlogah projektov in standardnem YAML/JSON formatu. |
| GTZ-PROJEKT-PZI-20 | Določitev tehnoloških standardov na podlagi PZI. | Zajeto v celoti | Izbrani so standardni vsebniški formati (Docker/OCP) ter REST integracije. |
| GTZ-PROJEKT-PZI-31 | Definicija topologije strežnikov in podatkovnih zbirk. | Zajeto v celoti | Opredeljena je postavitev v oblaku DRO.next ter hramba v Redmine/GitLab. |
| GTZ-PROJEKT-PZI-50 | Vključitev vseh 14 obveznih poglavij PZI. | Zajeto v celoti | Dokument vsebuje vsa obvezna poglavja od 1 do 14 v predpisanem obsegu. |